EMENDAS ESPECIAIS – MUNICÍPIO DE JÓIA

- 09032022-017297

09032022

202219860001-PAULO PIMENTA

89.650.121/0001-92 - MUNICIPIO DE JOIA

R$ 100.000,00 – Em análise do plano de trabalho na plataforma, tem recurso na conta para ser executado.

- 09032022-018407

09032022

202228670004-MARCON

89.650.121/0001-92 - MUNICIPIO DE JOIA

R$ 170.000,00

OBS: 100% executado, em aprovação do plano de Trabalho pelo Ministério.

- 09032022-018549

09032022

202230200012-AFONSO MOTTA

89.650.121/0001-92 - MUNICIPIO DE JOIA

R$ 100.000,00

OBS: Encaminhado para Engenharia e após Licitar – (Pórtico)

- 09032023-033865

09032023

202319860001-PAULO PIMENTA

89.650.121/0001-92 - MUNICIPIO DE JOIA

R$ 600.000,00

OBS Obra paralisada, Empresa não cumpriu o projeto conforme o Setor de Engenharia esclareceu. Portanto, deverá haver novo processo licitatório para execução.

- 09032023-031703

09032023

202328610005-DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ

89.650.121/0001-92 - MUNICIPIO DE JOIA

R$ 200.000,00

OBS: Encaminhado para Engenharia providenciar projeto arquitetônico ou contratar Empresa para isso. E após Licitar – (Pórtico)

- 09032023-035399

09032023

202328670003-MARCON

89.650.121/0001-92 - MUNICIPIO DE JOIA

R$ 200.000,00

OBS: Executado a parte dos equipamentos agrícolas. Em execução os equipamentos para Botão de Ouro.

- 09032023-038786

09032023

202341840004-LUIS CARLOS HEINZE

89.650.121/0001-92 - MUNICIPIO DE JOIA

R$ 250.000,00

OBS: Pavimentação  - Contrato não assinado pela Empresa Vencedora da Licitação.

- 09032024-2-071755

09032024-2

202428670004-MARCON

89.650.121/0001-92 - MUNICIPIO DE JOIA

R$ 200.000,00

OBS: Em processo licitatório para aquisição dos equipamentos agrícolas.

- 09032024-2-072078

09032024-2

202430770001-COVATTI FILHO

89.650.121/0001-92 - MUNICIPIO DE JOIA

R$ 250.000,00

OBS: Sem execução. Deverá ser licitado – Pavimentação com pedras irregulares em São Roque.

- 09032024-2-067241

09032024-2

202436660004-POMPEO DE MATTOS

89.650.121/0001-92 - MUNICIPIO DE JOIA

R$ 200.000,00

OBS:  Para licitação de combustíveis.